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АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       22.01.2026                                                                                          № 20
пгт Афанасьево
Об утверждении плана реализации на 2026 год муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2028 годы»
В соответствии с постановлением администрации Афанасьевского района от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области», решением Думы Афанасьевского муниципального округа Кировской области от 17.12.2025 № 30/1 «О бюджете муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации на 2026 год муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2028 годы согласно приложению. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
	Глава Афанасьевского 
муниципального округа                    Е.М. Белёва
                  


Приложение  
ПЛАН

реализации на 2026 год муниципальной программы

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2023-2028 годы

(наименование муниципальной программы)

	N п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1>
	Срок
	Источник финансирования
	Финансирование на 2026 год, тыс. рублей)
	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)

	
	
	
	начало реализации
	окончание реализации
	
	
	

	Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе на 2023-2027 годы"
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, администрации поселений
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	9504,09
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	3000,0
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	2500,0
	

	
	
	
	
	Бюджет округа
	4004,09
	

	1.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение разработки и принятие нормативно-правовых актов по реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	220,0
	Внесены изменения в НПА, разработаны схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	220,0
	

	2.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период"
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	0,00
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,00
	

	3. 
	Отдельное мероприятие: Выполнение мероприятий по коммунальному хозяйству
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства

Бисеровское территориальное управление
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	3100,00
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	1890,00
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	1210,00
	

	3.1.
	Ремонт водонапорной башни по ул.Шоссейная с.Бисерово
	
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	3100,00
	Отремонтирована водонапорная башня

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	1890,00
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	1210,00
	

	4. 
	Отдельное мероприятие: Выполнение мероприятий по благоустройству территорий
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства

Афанасьевское территориальное управление
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	3153,79
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	610,0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	2543,79
	

	4.1.
	Всесезонная тропа здоровья в с.Бисерово


	
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	1000,0
	Построено 
около 1 км тропы 

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	610,0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	390,0
	

	4.2.
	Взносы за капитальный ремонт в многоквартирных домах
	
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	100,0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	100,0
	

	4.3.
	Мероприятия по благоустройству территорий
	
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	2053,79
	Содержание уличного освещения, приобретение гсм, приобретение материалов, уборка общественных территорий

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	2053,79
	

	5.
	Отдельное мероприятие: «Предоставление субсидии на мероприятия в сфере ЖКХ»
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	
	
	ВСЕГО:
	0,0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	

	6.
	Отдельное мероприятие «Мероприятия по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий пгт Афанасьево»
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, Афанасьевское территориальное управление
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	3030,30
	Построены тротуары по ул. Красных Партизан

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	3000,00
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	30,30
	

	6.1.
	Устройство тротуаров по ул. Красных Партизан пгт Афанасьево от дома №28 до дома №46А
	
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	3030,30
	

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	3000,00
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	30,30
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