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АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

   20.01.2026                                                                                                № 22
пгт Афанасьево

О внесении изменений в распоряжение 

администрации Афанасьевского муниципального 

округа от 27.12.2024 № 1284
В соответствии с постановлением администрации Афанасьевского района от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области», решением Думы Афанасьевского муниципального округа от 25.12.2025 № 31/1 «О внесении изменений в решение Думы Афанасьевского муниципального округа от 16.12.2024 № 23/1»:

1. Внести в распоряжение администрации Афанасьевского муниципального округа от 27.12.2024 № 1284 «Об утверждении плана реализации на 2025 год муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2028 годы, следующие изменения:

1.1. План реализации на 2025 год муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2028 годы изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Афанасьевского 
муниципального округа                                  Е.М. Белёва
                                                                                                                  Приложение  
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Афанасьевского муниципального округа от 20.01.2026 № 22
ПЛАН

реализации на 2025 год муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2028 годы

(наименование муниципальной программы)
	N п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1>
	Срок <2>
	Источник финансирования
	Финансирование на 2025 год, тыс. рублей <3>
	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) <4>

	
	
	
	начало реализации
	окончание реализации
	
	
	

	
	Муниципальная программа Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2028 годы
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	
	
	всего

	110845,87076
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	84662,264
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	26183,60676
	

	1.
	Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства»
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	01.01.2025
	31.12.2025
	всего
	103910,97133
	Улучшение состояния дорог общего пользования. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	84662,264
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	19248,70733
	

	1.1.
	Содержание автомобильных дорог
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	всего
	69709,10155
	Содержание автодорог -693,5 км, в том числе вне границ населенных пунктов – 449,055 км

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	53349,900
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет, в том числе территориальные управления 
	16359,20155
	

	
	
	
	
	
	Афанасьевское терруправление
	5300,0
	

	
	
	
	
	
	Бисеровское терруправление
	2500,0
	

	
	
	
	
	
	Гординское терруправление
	1000,0
	

	
	
	
	
	
	Пашинское терруправление
	2300,0
	

	1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство двух наплавных мостов через реку Кама
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	всего

	3554,418
	Разработаны 2 проектной документации на строительство наплавных мостов через реку Кама

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	3518,818
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	35,6
	

	1.3.
	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе:
	
	01.06.2025
	30.11.2025
	всего

	30647,45178
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	27793,546
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	2853,90578
	

	1.3.1.
	Ремонт автомобильной дороги Афанасьево-граница Верхнекамского района км 17+515- км 18+540
	
	01.06.2025
	30.11.2025
	всего

	19409,86106
	Выполнен ремонт автодороги Афанасьево-граница Верхнекамского района, общей протяженностью 1,025 км

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	19390,450
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	19,41106
	

	1.3.2.
	Капитальный ремонт моста через реку Ужитель на автомобильной дороге Верхказаковы-Ключевская
	
	01.01.2025
	3.12.2025
	всего

	3632,91269
	Выполнен капремонт моста, протяженностью 12 метров

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	3596,582
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	36,33069
	

	1.3.3.
	Ремонт улично-дорожной сети ул. Кленовая 
пгт Афанасьево
	
	01.01.2025
	3.12.2025
	всего

	258,2
	Выполнен ремонт улично-дорожной сети 0,170 км

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	172,1
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	86,1
	

	1.3.4.
	Ремонт дороги по ул. Лесной, дер. Жарковы
	
	01.01.2025
	3.12.2025
	всего

	1196,424
	Выполнен ремонт 0,580 км

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	726,424
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	470,0
	

	1.3.5.
	«Подъезд до кладбища» ремонт дороги, с. Гордино
	
	01.01.2025
	3.12.2025
	всего

	1131,016
	Выполнен ремонт 0,650 км

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	779,585
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	351,431
	

	1.3.6.
	Ремонт дорог, дер. Варанкины
	
	01.01.2025
	3.12.2025
	всего

	865,646
	Выполнен ремонт улично-дорожной сети 0,400 км

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	601,765
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	263,881
	

	1.3.7.
	Ремонт дорог, дер. Трактовые
	
	01.01.2025
	3.12.2025
	всего

	944,598
	Выполнен ремонт улично-дорожной сети 0,450 км

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	691,090
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	253,508
	

	1.3.8.
	Ремонт автомобильной дороги Афанасьево-граница Верхнекамского района км 18+540 – км 18+650
	
	01.08.2025
	30.11.2025
	всего

	2349,94034
	Выполнен ремонт автодороги Афанасьево-граница Верхнекамского района, общей протяженностью 0,110 км

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1835,550
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	514,39034
	

	1.3.9
	Ремонт подъезда к Русиновскому кладбищу
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	всего
	390,20610
	Выполнен ремонт улично-дорожной сети 0,750 км

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	390,20610
	

	1.3.10
	Ремонт участка дороги в д. Бузмаковская
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	всего
	250,0
	Выполнен ремонт улично-дорожной сети 0,480 км

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	250,0
	

	1.3.11
	Устройство щебеночного покрытия дороги ул. Маяковского в пгт Афанасьево
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	всего
	218,64759
	Выполнен ремонт улично-дорожной сети 0,100 км

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	218,64759
	

	2.
	Отдельное мероприятие «Развитие автомобильного транспорта»
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	01.01.2025
	31.12.2025
	всего
	6894,98843
	Создание комфортных условий для населения. 

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	6894,98843
	

	2.1.
	Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных маршрутах, в том числе содержание автопавильона
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	всего
	5963,71343
	Оказаны услуги по 11 маршрутам. Обеспечен доступ в помещение автопавильона граждан; Поддержание в помещении температурного режима; Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещения, а также прилегающей территории;

Сбор бытовых отходов.

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	5963,71343
	

	2.2.
	Оказание услуг по организации лодочной переправы
	
	01.04.2025
	31.05.2025
	всего
	150,0
	Оказаны услуги по 2 переправам

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	150,0
	

	2.3.
	Субсидия на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением бесплатного проезда супругов, несовершеннолетних детей военнослужащих в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Афанасьевского района
	
	
	
	всего
	781,275
	Предоставлена субсидия перевозчикам

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	781,275
	

	3.
	Отдельное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения»
	Управление образования администрации Афанасьевского муниципального округа совместно с полицией
	01.01.2025
	31.12.2025
	всего
	39,911
	Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	39,911
	

	Мероприятия направленные на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

	3.1.
	Организация проведения на постоянной основе единого «Дня безопасности дорожного движения» в городском и сельских поселениях (3 среда каждого месяца)
	
	ежемесячно
	
	Не требуется
	Х
	

	Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма

	3.2.
	Приобретение наглядных материалов по обучению безопасности дорожного движения
	
	
	
	местный бюджет
	15,415
	Приобретены обучающие игры и наборы для изучения БДД для школ и д/с 

	3.3.
	Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений
	
	
	
	местный бюджет
	7,0
	Проведен конкурс «Безопасное колесо» в образовательных учреждениях

	3.4.
	Организация и проведение конкурса «Зеленый огонек» среди учащихся образовательных учреждений
	
	
	
	местный бюджет
	5,0
	Проведен конкурс «Зеленый огонек» в образовательных учреждениях

	3.5.
	Организация и проведение среди учащихся образовательных учреждений фестиваля «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» 
	
	
	
	местный бюджет
	10,0
	Проведен областной конкурс «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» в образовательных учреждениях

	3.6.
	Проведение в образовательных учреждениях на постоянной основе инструктажей с детьми и сотрудниками по Правилам дорожного движения
	
	
	
	Не требуется
	Х
	В образовательных учреждениях проведены инструктажи с детьми по ПДД

	3.7.
	Приобретение световозвращающих значков для учащихся первых классов
	
	
	
	местный бюджет
	2,496
	Приобретены световозвращающие значки для учащихся первых классов


____________

