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АДМИНИСТРАЦИЯ  АФАНАСЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      10.06.2026
            



        

           № 296
пгт Афанасьево
Об утверждении муниципальной программы 
«Переселение граждан, проживающих на 
территории Афанасьевского муниципального 
округа Кировской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2027-2031 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Афанасьевского муниципального округа от 26.12.2022 № 6/13 "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области", постановлением администрации Афанасьевского района от 26.07.2022 № 243 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области", администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2027-2031 годы (далее – Программа) согласно приложению.
2. Определить ответственным исполнителем муниципальной программы отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений администрации Афанасьевского муниципального округа Кировской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Афанасьевского 
муниципального округа       Е.М. Белёва
Приложение

к постановлению администрации Афанасьевского муниципального округа 

от 10.06.2026 № 296
Муниципальная программа

 «Переселение граждан, проживающих на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2027-2031 годы
Паспорт

муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2027-2031 годы
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений администрации Афанасьевского муниципального округа Кировской области

	Соисполнители муниципальной программы
	отсутствуют

	Наименования подпрограмм 
	отсутствуют

	Наименования проектов
	отсутствуют

	Цели муниципальной программы
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Афанасьевского муниципального округа

	Задачи муниципальной программы
	Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации

	Сроки реализации муниципальной программы
	2027-2031 годы

	Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

Площадь жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которого переселены в рамках выполнения мероприятий Программы. 

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Общий объем финансирования – 6 000,00 тыс. руб.


1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере Афанасьевского муниципального округа. Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик Афанасьевского муниципального округа. Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности, так как уровень благоустройства не соответствует нормативным требованиям, качество коммунальных услуг, существующие в округе, усугубляются большой степенью износа жилищного фонда.

Значимость проблемы и ограниченность бюджетных средств определяют целесообразность использования программно-целевого метода.

Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы будет способствовать ликвидации аварийного жилищного фонда, созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Афанасьевского муниципального округа, снижению социальной напряженности в муниципальном образовании, улучшению демографической ситуации.

Выполнение мероприятий Программы обеспечит возможность стимулирования комплексной застройки данных территорий. Территории, занятые в настоящее время аварийным и ветхим жилищным фондом, получат возможность застройки благоустроенными жилыми помещениями, объектами социального и коммунально-бытового назначения и инженерной инфраструктуры. 

Предметом мероприятий данной Программы является аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными:

1) Кировская область, Афанасьевский муниципальный округ, пгт Афанасьево, ул. Соболева, д. 39.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Афанасьевского муниципального округа.

В рамках реализации Программы должна быть решена основная задача:

- переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
Основными целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, человек;

- площадь жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которого переселены в рамках выполнения мероприятий Программы, кв.м.


Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к Программе.
Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к Программе.
Срок реализации Программы: 2027-2031 годы.

3. Обобщенная характеристика отдельных мероприятий, проектов муниципальной программы
Программой предусмотрено:

- Приобретение жилых помещений для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма в связи с переселением из аварийного жилищного фонда;

- выплата гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Мероприятия финансируются за счет средств бюджета Афанасьевского муниципального округа.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа.

Объемы финансирования Программы уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

Ежегодно до 31 декабря текущего года будет разрабатываться и утверждаться План реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к Порядку от 26.07.2022 N 243 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области".

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении № 3 к Программе.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками
Для успешной реализации поставленных задач Программы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за применением федеральных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Правительства Кировской области и постановлений администрации муниципального округа, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

1) законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в нормативно-правовые акты на федеральном и областном уровне, что существенно повлияет на достижение поставленных целей Программы.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений и дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в финансирование;

2) финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей Программы является ее финансирование за счет средств бюджета муниципального округа. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема бюджета Афанасьевского муниципального округа Кировской области в связи с оптимизацией расходов при формировании соответствующих бюджетов, которые направлены на реализацию мероприятий Программы.

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и нерациональное использование ресурсов Программы. На уровне макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации Программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов Программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов Программы позволит реализовать мероприятия в полном объеме;

3) непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов бюджета муниципального округа и снижению расходов на Программу. Немаловажное значение имеют организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации Программы.

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей Программы.
____

Приложение № 1 к Программе
СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

	N п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя, цель, задача
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	2025 год (базовый)
	2026 год (оценка)
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2027-2031 годы

	Цель «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Афанасьевского муниципального округа»

	Задача «Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации»

	1
	количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
	человек
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	19

	2
	площадь жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которого переселены в рамках выполнения мероприятий Программы
	кв.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	156,7
	273,6


Приложение № 2 к Программе
МЕТОДИКА 
расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

	N п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя
	Методика расчета значения показателя, источник получения информации

	Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2027-2031 годы

	1
	количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
	По данным отдела строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений

	2
	площадь жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которого переселены в рамках выполнения мероприятий Программы
	По данным отдела строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений


Приложение № 3 к Программе
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта
	Источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	Итого

	Муниципальная программа

«Переселение граждан, проживающих на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2027-2031 годы
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	2640,00
	3360,00
	6000,00

	
	бюджет округа
	0,00
	0,00
	0,00
	2640,00
	3360,00
	6000,00

	1
	Мероприятие «Приобретение жилых помещений для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма в связи с переселением из аварийного жилищного фонда»
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	2240,00
	3360,00
	5600,00

	
	
	бюджет округа
	0,00
	0,00
	0,00
	2240,00
	3360,00
	5600,00

	2
	Мероприятие «Выплата гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации»
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	400,00
	0,00
	400,00

	
	
	бюджет округа
	0,00
	0,00
	0,00
	400,00
	0,00
	400,00


___________________

