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АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2025                                                                                          № 592
пгт Афанасьево
Об утверждении плана реализации на 2026 год муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2028 годы
В соответствии с решением Думы Афанасьевского муниципального округа Кировской области от 17.12.2025 № 30/1 «О бюджете муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации на 2026 год муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2028 годы согласно приложению. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.
	Глава Афанасьевского 
муниципального округа Е.М. Белёва              


                                                                                                     Приложение 
                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

Афанасьевского муниципального 

округа от 30.12.2025 № 592
ПЛАН 

реализации на 2026 год муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2028 годы

(наименование муниципальной программы)

	N п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1>
	Срок
	Источник финансирования
	Финансирование на 2026 год, тыс. рублей)
	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)

	
	
	
	начало реализации
	окончание реализации
	
	
	

	
	Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2028 годы
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, территориальные управления, МКП ЖКХ пгт Афанасьево
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	2893,65
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	2893,65
	

	1.
	Отдельное мероприятие 
"Совершенствование энергетического менеджмента"
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, МКП ЖКХ пгт Афанасьево
	01.01.2026
	31.01.2026
	ВСЕГО:
	0
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0
	

	1.1.
	Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета
	
	01.01.2026
	31.12.2026
	Не требуется
	х
	

	2.
	Отдельное мероприятие 
"Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов "
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	2893,65
	Снижены затраты за потребленные энергетические ресурсы

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	2893,65
	

	2.1.
	Оплата электроэнергии уличного освещения
	
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	2893,65
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет

	0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	2893,65
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