АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.08.2023                                                                                         № 718

пгт Афанасьево

О внесении изменений в распоряжение

администрации Афанасьевского муниципального

округа от 28.02.2023 № 179

В соответствии с решением Думы Афанасьевского муниципального округа от 23.08.2023 № 11/2 «О внесении изменений в решение Думы Афанасьевского муниципального округа от 14.12.2022 № 5/1»:

- Внести в план реализации на 2023 год муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы, утвержденный распоряжением администрации Афанасьевского муниципального округа от 28.02.2023 № 179 следующие изменения:

  - План реализации на 2023 год муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы изложить в редакции согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Афанасьевского

муниципального округа   Е.М. Белёва

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Афанасьевского муниципального округа от 31.08.2023 № 718

ПЛАН

реализации на 2023 год муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Срок <2> | Источник финансирования | Финансирование на 2023 год, тыс. рублей <3> | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства |  |  | всего | 92400,66169 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 73946,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 18454,66169 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 89583,87904 | Улучшение состояния дорог общего пользования. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 73946,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 15637,87904 |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 54311,45526 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 41068,997 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, в том числе территориальные управления | 13242,45826 |  |
|  |  |  |  |  | Афанасьевское терруправление | 3792,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бисеровское терруправление | 1452,5 |  |
|  |  |  |  |  | Гординское терруправление | 670,0 |  |
|  |  |  |  |  | Пашинское терруправление | 1502,0 |  |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе: |  | 01.06.2023 | 30.09.2023 | всего | 35272,42378 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 32877,003 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2395,42078 |  |
| 1.2.1. | Ремонт автомобильной дороги Афанасьево-граница Верхнекамского района км 11+720-12+940 |  |  |  | всего | 21716,07419 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 21657,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 59,07419 |  |
| 1.2.2. | Ремонт автомобильной дороги Афанасьево-граница Верхнекамского района км 12+940-13+760 |  |  |  | всего | 11849,80069 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 11220,003 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 629,79769 |  |
| 1.2.3. | Выполнение работ по замене деревянной водопропускной трубы на металлическую 1420 мм на автомобильной дороге Подъезд к д. Казаковы км 0+425 |  |  |  | всего | 765,40888 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 765,40888 |  |
| 1.2.4. | Выполнение работ по замене деревянной водопропускной трубы на металлическую 530 мм на автомобильной дороге Афанасьево - граница Верхнекамского района км 60 +570 |  |  |  | всего | 114,86179 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 114,86179 |  |
| 1.2.5. | Выполнение работ по замене деревянной водопропускной трубы на металлическую 530 мм на автомобильной дороге Развилка дороги до п. Афонята км 6+050 |  |  |  | всего | 114,30144 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 114,30144 |  |
| 1.2.6. | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия моста через р. Чус на автомобильной дороге Афанасьево-граница Верхнекамского района |  |  |  | всего | 517,55404 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 517,55404 |  |
| 1.2.7. | Выполнение работ по устройству металлической водопропускной трубы диаметром 1020 мм на автомобильной дороге Порошино-Кобылача |  |  |  | всего | 194,42275 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 194,42275 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Развитие автомобильного транспорта» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 2776,78265 | Создание комфортных условий для населения. |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2776,78265 |  |
| 2.1. | Субсидия на возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Афанасьевского муниципального округа |  |  |  | всего | 168,98265 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 168,98265 |  |
| 2.2. | Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных маршрутах |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 2137,8 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, в том числе территориальные управления | 2137,8 |  |
|  |  |  |  |  | Гординское терруправление | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  | Пашинское терруправление | 60,0 |  |
| 2.3. | Оказание услуг по организации лодочной переправы |  | 15.04.2023 | 15.05.2023 | всего | 120,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 120,0 |  |
| 2.4. | Содержание автопавильона |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 200,0 |  |
| 2.5. | Субсидия на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением бесплатного проезда супругов, несовершеннолетних детей участников специальной военной операции, опекунов (попечителей) в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Афанасьевского района |  |  |  | всего | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» | Управление образованием администрации Афанасьевского района совместно с администрациями поселений и полицией | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 40,0 | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 40,0 |  |
| Мероприятия направленные на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
| 3.1. | Организация тематической социальной рекламы (баннеры, перетяжки), размещение материалов на рекламных щитах и в средствах массовой информации направленных на разъяснение участникам дорожного движения Правил дорожного движения, формирование у них стереотипа законопослушного поведения |  |  |  | местный бюджет |  |  |
| 3.2. | Организация проведения на постоянной основе единого «Дня безопасности дорожного движения» в городском и сельских поселениях (3 среда каждого месяца) |  | ежемесячно |  | Не требуется | Х |  |
| Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 3.3. | Обеспечение образовательных учреждений уголками по безопасности дорожного движения |  |  |  | местный бюджет | 7,0 |  |
| 3.4. | Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 7,0 |  |
| 3.5. | Организация и проведение конкурса «Зеленый огонек» среди учащихся образовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 5,0 |  |
| 3.6. | Организация и проведение среди учащихся образовательных учреждений фестиваля «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» |  |  |  | местный бюджет | 10 |  |
| 3.7. | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий по изучению и применению на практике Правил дорожного движения |  |  |  | местный бюджет | 7,0 |  |
| 3.8. | Проведение в образовательных учреждениях на постоянной основе инструктажей с детьми и сотрудниками по Правилам дорожного движения |  |  |  | Не требуется | Х |  |
| 3.9. | Участие в областном конкурсе «Безопасное колесо» |  |  |  | местный бюджет | 4 |  |

____________